31. 5. 2007 Jelení Hora

Pracovní skupina EUREX - SILNICE měla jednání 31. 5. 2007 v Jelení Hoře. Na programu byly následující body:

Česká strana předala mapu silničních investic na celém území Euroregionu Nisa zpracovanou dle údaje ze všech tří stran. Byla doporučena její soustavná aktualizace. 

Česká strana informovala o průběhu "Silniční konference" 29. 3. 2007, který byla velmi pozitivně hodnocena. 

Při projednání stavu přípravy a realizace silničního spojení R 35 - B 178 poukázala polská strana na problémy spjaté s diplomatickými zápisy v oblasti hraničních přechodů na této trase. 

Tyto problémy mohou být příčinou zpoždění získání stavebního povolení pro polský úsek této silnice. 

Dne 1. 6. 2007 měl být otevřen hraniční přechod pro pěší a cyklisty Deschka - Piensk.

Polská strana informovala o stavu prací na dálnici A4 Zgorzelec - Legnica a o existenci menších problémů, které však neohrozí realizaci investice.

V bodu různé podala česká strana informaci o realizaci projektu "Bezpečnost na silnicích". Účastníkům byly předány informační letáky o tomto projektu. Polská strana informovala o soutěži pro děti "Bezpečnost pro děti", která probíhá v Polsku za účastí dětských kolektivů z Čěch i z Německa. 

Příští jednání bylo dohodnuto na 26. 9. 2007 na ERN v Zittau.